รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลห้วยยอด

ครั้งที่ 2/๒๕60

วันที่   1  กุมภาพันธ์  ๒๕60  เวลา  14.00 น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอด

***************************

## ผู้มาประชุม

๑. นายธวัชชัย		วรพงศ์พัฒน์	        	นายกเทศมนตรี

2. นายกมล 		วรพงศ์พัฒน์		รองนายกเทศมนตรี

3. นายสมศักดิ์		เรืองอุดมโชคชัย        	รองนายกเทศมนตรี

4. นายปรีชา 		จันทร์โหนง	         	ปลัดเทศบาล

5. นางนวนิจ		สาคะโร			รองปลัดเทศบาล

6. นายสุวิทย์		มักคุ้น			ผู้อำนวยการกองช่าง

7. นางยินดี		ส่งแสง			ผู้อำนวยการกองคลัง

8.นางวรรณรัตน์		อาจสมโภช		ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.นายฉัตรชัย		มธุรศิลป์		ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

10.นางอรพินท์             ไชยคง                    	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และรักษาราชการแทน

ผอ.กองวิชาการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายสราวุฒิ	ภูมิกลาง			ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ติดภารกิจ)

2. นางวิไลรัตน์	เกื้อกูล			เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นางสาวสุรีรัตน์	อินทจักร		ครูชำนาญการพิเศษ แทนผอ.สถานศึกษา

ร.ร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา

2.จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์	กุลสุข			หัวหน้างานนิติการ

3.นายชวลิต		เจือกโว้น		รก.หน.งานป้องกันฯ

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น.

## ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์	เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สท.พันลึก วงศ์หนองเตย ได้เสียชีวิต เทศบาลจะเป็นเจ้าภาพ

นายกเทศมนตรี	สวดพระอภิธรรมในวันที่ 3  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น. ณ ศาลบรรพบุรุษวงศ์หนองเตย

ขอเชิญทุกท่านร่วมวางพวงหรีดหลังจากประชุมแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม			รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2         เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์	      มีกอง/ฝ่ายใดจะแก้ถ้อยคำในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี    			-ไม่มีนะครับ-

มติที่ประชุม			รับรอง

-2-

ระเบียบวาระที่  3        เรื่อง  การติดตามผลรายงานการประชุมครั้งที่  1/๒๕60 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  13 มกราคม  2560

3.1  เรื่อง  ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายผู้บริหาร (กองวิชาการฯ)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ต่อจากของเดิม ไว้แล้ววงเงิน(18,000,000.-บาท) | หจก.ภูสิทธิ์ก่อสร้าง | 1 ต.ค.59 | 28 เม.ย.60 | ดำเนินการไปแล้ว 22.61 % |  | กองการศึกษา | เงินอุดหนุน ส่งงานงวดที่ 2 แล้ว |
| 2. | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3/12 (ต่อจากของเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว) งบประมาณ 6,927,500.-บาท ราคากลาง 6,550,000.-บาท | บริษัทโสภณวิศวกรรมก่อสร้างจำกัด (6,530,000.-) | 24 ส.ค.59 | 1 เม.ย.60 | ดำเนินการไปแล้ว 36.54% | - | กองการศึกษา | เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 งบประมาณจัดสรร 9,667,000.-บาท และเงินเทศบาลสมทบ (291,400.-บาท) รวมเป็นเงิน 9,958,400.-บาท | หจก.ภูสิทธิก่อสร้าง(9,958,000.-) | 28 มี.ค.59 (300วัน) | 28 ก.พ.60 | ดำเนินการไปแล้ว 73.85% | - | กองการศึกษา | เบิกจ่าย งวดที่ 4 แล้ว (ขอขยายสัญญา) |
| 4. | โครงการทาสีอาคารเรียน,อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลฯ (804,000.-บาท) | - | - | - | อยู่ระหว่างพิจารณา | - | พัสดุ กองคลัง |  |

-3-

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้ง บริเวณสามแยกหมอณุ (120,000.-บาท | - | - | - | ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาธารณประโยชน์(1,267,000.-บาท) ถนนเพ็ชรรัตน์ ถึงถนนในสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด (กว้าง 4.00 -6.00 เมตร) |  |  |  | ราคากลางเสร็จแล้ว |  | กองช่าง |  |

รายงานติดตามการดำเนินงานโครงการ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปี 2559)

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย (2,290,000.-บาท) | - | - | - | เสนอราคากลางแล้ว | - | พัสดุ/กองคลัง | สอบถามข้างเคียง (ได้แล้ว) |
| 2. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 18 ด้านทิศเหนือ เริ่มจาก ถนนเพชรเกษม ถึงถนนเทศบาล 22 (945,000.-บาท) | หจก.ง้วนวัสดุภัณฑ์ | - | - | แจ้งผู้รับเหมา ทำสัญญา | - | พัสดุ |  |

-4-

รายงานติดตามการดำเนินงานโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2560

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุไป ทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 (2,017,000.-บาท) | - | - | - | ประกาศขายซอง 25 ม.ค.-3 ก.พ.60 | - | กองช่าง |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 (328,000.-บาท | - | - | - | ประกาศขายซอง 25 ม.ค.-3 ก.พ.60 | - | กองช่าง |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด (2,605,000.-บาท) | - | - | - | อยู่ระหว่างทำราคากลาง (ราคากลางได้แล้ว) | - | กองช่าง |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED จำนวน 30 ชุด เพื่อเพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเพชรเกษม ถนนมหามิตร ถนนพิศาลสีมารักษ์ ถนนเทศบาล 5,22 (480,000.-บาท) | - | - | - | รอราคากลาง (รอใบเสนอราคา) | - | กองช่าง |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมดาดคอนกรีตป้องกันดินกัดเซาะ ถนนสนามกีฬา (สามแยกถนนประชารื่นรมย์ ถึงสามแยกไปถนนเพ็ชรรัตน์) (3,069,000.-บาท | - | - | - | รอราคากลาง | - | กองช่าง |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างปรัปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนามสมมิตร ซอย 3 (1,130,000.-บาท) | - | - | - | ไฟฟ้าฝ่ายผลิต อนุมัติแล้ว (จัดซื้อจัดจ้างแล้ว) | - | กองช่าง |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หน้าศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด (763,000.บาท) | - | - | - | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | - | กองช่าง |  |

-5-

3.2.	นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1. | -โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ | ติดตามหลักประกันสัญญากับธนาคาร (ทำหนังสือติดตาม ครั้งที่ 2 แล้ว) | งานนิติการ |  | / |  | มอบนิติกรติดตาม |
| 2. | -ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามบาสเกตบอล/ฟุตซอล | กองช่างตรวจสอบสถานที่แล้ว | กองช่าง |  | / |  |  |
| 3. | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนควนหนังขำใต้สายลิกไนท์ไม่มีน้ำประปาใช้ | -กองช่าง สอบถามการขยายเขตประปา -กองวิชาการฯ ดำเนินการขออนุญาต | กองช่าง/ กองวิชาการ |  | / |  | รอหนังสือจากการประปา ยังไม่ตอบกลับ (นายกประสาน) |
| 4. | ตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปา เวลา 08.30 และ 16.00 น. | -ให้จดเลขมาตรน้ำว่าใช้วันละกี่หน่วย | สำนักปลัดฯ กองการศึกษา สนามกีฬา รร.เทศบาล อาคารยิม อาคาร 3 |  | / |  | นัดตรวจ ร.ร.เทศบาล 10โมง กศ.ร.ร.เทศบาลกองช่างและ ผู้รับจ้าง |
| 5. | รถทัวร์โดยสารประจำทาง (รถทัวร์) ไม่เดินตามเส้นทางที่ได้รับสัมปทาน | ประสานตารางเดินรถจากขนส่งจังหวัดและ ทำป้ายมาติดที่ศาลาหน้าสถานีตำรวจ (ทำป้ายใช้งบประชาสัมพันธ์) | กองสวัสดิการสังคม |  | / |  | นายกฯประสานขนส่ง |
| 6. | -ซ่อมถนนบ้านจ่าฉ้าย | มอบกองช่างดำเนินการ | กองช่าง |  |  | / |  |

-6-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13  มกราคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7. | ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด | กองการศึกษา โอนเงินแล้วกำลังดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | กองการศึกษา กองช่าง |  | / |  | กองช่างอยู่ระหว่างทำแบบและราคากลาง |
| 8. | การปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ | รอประมาณการราคาจากกองช่าง | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ |  |  | / | พื้น /โต๊ะ |
| 9 | การจัดภูมิทัศน์บริเวณหน้าและรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ | หจก.สวนช่วยศักดิ์ ประมาณราคามาแล้วทั้งหมด 495,000.-บาท เบิกจ่ายจากกองการศึกษา | กองช่าง กองการศึกษา |  | / |  | สรุปปลูกหญ้า ต้นไม้ (เพิ่มเติมแผนประตูม้วน ผ้าม่าน) |
| 10. | การวางท่อระบายน้ำถนนประชารื่นรมย์ | มอบกองช่างดำเนินการ (รอก่อน) | กองช่าง |  |  | / |  |
| 11. | ต้องการป้ายจราจรหน้าตลาด ป้ายควบคุมความเร็วจากสามแยกถนนแพรก-สามแยกหน้าวัดห้วยยอด | มอบกองช่างดำเนินการ (อยู่ระหว่างสอบถามราคา) | กองช่าง |  | / |  | จำนวน 42 ป้าย |
| 12. | ซ่อมแซมศูนย์ชุมชนหน้าวัดห้วยยอด (รอยรั่ว,สายไฟ,ปรับพื้นผิว) | รอกองสวัสดิการฯ จัดซื้อวัสดุ | กองสวัสดิการฯ กองช่าง |  |  | / |  |

-7-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 13. | ต้องการไฟฟ้าบริเวณซุ้มหน้าวัดห้วยยอด | กองช่างสำรวจแล้ว (รอดำเนินการ) | กองช่าง |  | / |  |  |
| 14. | ให้ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนเทศบาล+ศพด เอาใจใส่ดูแล และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ,ศักยภาพในการเรียนและการแข่งขันในการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ | ทำแผนเสร็จแล้วและออกตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.60 | ร.ร.เทศบาล/ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | / |  |  |
| 15. | การปรับปรุงตลาดเทศบาล 2547 ให้มีความสะอาด สะดวกซื้อ หรือส่งเสริมให้มีการจับจ่ายมาซื้อของในตลาด | มอบกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการปรับปรุงทาสี ปูกระเบื้อง มอบกองช่างประมาณการ | กองสาธารณสุขฯ กองช่าง |  |  | / | รอก่อน |
| 16 | การจัดระเบียบถนนเพียรพร้อม ไม่ให้มีการวางสิ่งของล้ำเส้น | มอบกองสาธารณสุขฯ สอบถาม ความพึงพอใจ สท.บุญมากฯ | กองสาธารณสุขฯ | / |  |  |  |
| 17. | การติดตั้งไฟหน้าป้ายศาลาบำเพ็ญกุศลหรือปรับปรุงป้ายด้วย | รอกองสาธารณสุขฯ เชื่อมเหล็กหน้าป้ายมอบกองช่างติดตั้งไฟ | กองสาธารณสุขฯ กองช่าง |  |  | / |  |
| 18. | ให้ทำความสะอาดศาลาบำเพ็ญ ให้มีความสะอาด | มอบกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการ (รอเครื่องฉีดน้ำแรง) | กองสาธารณสุขฯ |  | / |  |  |

-8-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 19. | ปัญหา อนุญาตฆ่าหมู การตีตรา การฆ่าหมูในวันพระ การขายหมู ตามตลาดนัด ให้กวดขันด้วย | กองสาธารณสุขฯ ทำหนังสือเชิญปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด มาตรวจรับในวันที่ 20 ม.ค.60 ที่ตลาดยอดธานี | กองสาธารณสุขฯ | / |  |  |  |
| 20. | ปัญหาการจราจร หน้าโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา และทางออกจากตลาดด้านหลัง | มอบนายกฯ ประสานผู้กำกับ มอบปลัดเทศบาล ประสานหมวดขวัญ |  |  |  | / | ค่อยประสาน อีกครั้งหนึ่ง |
| 21. | การปรับปรุงด้านหน้าและด้านหลังโรงยิม | มอบกองช่างและกองการศึกษาดำเนินการ (รอดำเนินการ) | กองช่าง กองการศึกษา |  |  | / |  |
| 22. | การขุดคูถนนเทศบาล 22 ให้ขุดคูวางท่อ ข้ามถนนด้วย | มอบกองช่างดำเนินการ (รอดำเนินการ) | กองช่าง |  |  | / |  |
| 23. | การปรับปรุงลานกีฬาที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน | กองช่างแจ้งหนังสือเป็นครั้งที่ 5 แล้ว (ยังไม่ได้รับคำตอบจากผู้รับจ้าง) | กองการศึกษา กองช่าง |  | / |  |  |
| 24. | ปัญหาการจอดรถพ่วงหน้าโรงเรียนกลึง ช่วงเลิกเรียน | มอบกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการ | กองสาธารณสุขฯ |  |  | / |  |
| 25. | การปล่อยปลาในสระหลังเทศบาล | มอบกองสวัสดิการฯ ดำเนินการ | กองสวัสดิการฯ | / |  |  |  |

-9-

3.4	เรื่อง		ให้ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน (งานนิติการ)

จสอ.ปัณณวิชญ์  กุลสุข				   	 	ตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว ได้มีมติมอบนิติกรติดตามเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน.งานนิติการ		วังอุดม ให้ดำเนินการชำระเงินในส่วนที่เหลือ จำนวนเงิน 81,840.63.–บาท

พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 บาทต่อปี ตามหนังสือ ที่ ตง 52202/1920

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  และเทศบาลได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัด

วังอุดมทราบแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า งานนิติการยังไม่ได้รับตอบกลับ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดวังอุดมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม						มอบนิติกรติดตามเรื่องและรายงานให้ทราบต่อไป  (ไปติดตามในการปฏิบัติงาน

ของกอง/ฝ่าย/งาน)

ระเบียบวาระที่  4		เรื่องอื่นๆ

4.1 เรื่อง	รายงานผลตามแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด

(กองการศึกษา)

นางนวนิจ  สาคะโร							ตามที่  คณะผู้บริหารเทศบาลได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รองปลัดเทศบาล	ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ตามแผนการตรวจเยี่ยมประจำปี  นั้น

กองการศึกษา ได้สรุปผลการตรวจเยี่ยมตามแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอดรวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการตรวจเยี่ยมตามแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยยอด

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

| ที่ | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ไม่มีเครื่องตัดหญ้า |  |  |
| 2 | ทาสีรั้ว |  |  |
| 3. | แผนการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ |  |  |
|  | (ให้ทันเปิดเทอม 18 พฤษภาคม 2560) ต้องจัดหา/จัดซื้อ |  |  |
|  | 3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารอนุบาล |  | (อยู่ในแผน ปี 2561) |
|  | 3.2 ประตูม้วน |  | (ยังไม่มีแผน/งบประมาณ) |
|  | 3.3 อินเตอร์เน็ต |  |  |
|  | 3.4 เครื่องเล่นสำหรับเด็ก |  | (อยู่ในแผนปี 2560 แต่ไมได้ตั้งงบไว้) |
| 4 | ปัญหาผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเทอมๆละ 700 บาท |  |  |
|  | (เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) |  |  |
| 5 | การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ |  |  |
| 6. | ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในอาคารหลังใหม่ |  | ตั้งงบประมาณไว้บางส่วนแล้ว |
| 7. | ติดตั้งกล้องวงจรปิด |  | (ตั้งงบ60 แล้ว) |
| 8. | เป้าหมายเด็กในปี 2560 จำนวน 130 คน | ขยายเวลารับสมัครแล้ว |  |
|  | ขณะนี้รับสมัครไว้ 60 คน |  |  |

มติที่ประชุม     มอบกองการศึกษาเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง 2562 ) ครั้งที่ 5

1.โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-10-

เลิกประชุมเวลา                        16.00  น.

(ลงชื่อ)                            ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอรพินท์  ไชยคง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา  จันทร์โหนง)

ปลัดเทศบาล