รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลห้วยยอด

ครั้งที่ 7/๒๕60

วันที่   26  เมษายน  ๒๕60  เวลา  14.00 น.

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอด

***************************

## ผู้มาประชุม

๑. นายธวัชชัย		วรพงศ์พัฒน์	        	นายกเทศมนตรี

2. นายกมล 		วรพงศ์พัฒน์		รองนายกเทศมนตรี

3. นายสมศักดิ์		เรืองอุดมโชคชัย        	รองนายกเทศมนตรี

4. นายปรีชา 		จันทร์โหนง	         	ปลัดเทศบาล

5. นางนวนิจ		สาคะโร			รองปลัดเทศบาล

6. นายสุวิทย์		มักคุ้น			ผู้อำนวยการกองช่าง

7.นางยินดี		ส่งแสง			ผู้อำนวยการกองคลัง

8.นางวรรณรัตน์		อาจสมโภช		ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.นางอรพินท์             ไชยคง                    	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และรักษาราชการแทน

ผอ.กองวิชาการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายสราวุฒิ	ภูมิกลาง			ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  (ติดภารกิจ)

2. นางวิไลรัตน์	เกื้อกูล			เลขานุการนายกเทศมนตรี (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นางปัทมา		เรืองอุดมโชคชัย		ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา

2.จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์	กุลสุข			หัวหน้างานนิติการ

3.นายชวลิต		เจือกโว้น		รก.หัวหน้างานป้องกันฯ

4.นายเฉลิมศักดิ์		ต้องชู			นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ แทนผอ.กองสวัสดิการฯ

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น.

## ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์		-ไม่มี-

นายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม			รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2         เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 6/๒๕60 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์	      มีกอง/ฝ่ายใดจะแก้ถ้อยคำในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี    			-ไม่มีนะครับ-

มติที่ประชุม			รับรอง

-2-

ระเบียบวาระที่  3        เรื่อง  การติดตามผลรายงานการประชุมครั้งที่  6/๒๕60 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  29  มีนาคม  2560

3.1  เรื่อง  ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการตามนโยบายผู้บริหาร (กองวิชาการฯ)

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ ต่อจากของเดิม ไว้แล้ววงเงิน(18,000,000.-บาท) | หจก.ภูสิทธิ์ก่อสร้าง | 1 ต.ค.59 | 28 เม.ย.60 | ดำเนินการไปแล้ว 36.00 % |  | กองการศึกษา | เงินอุดหนุน เบิกจ่ายงวดที่ 3แล้ว |
| 2. | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3/12 (ต่อจากของเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว) งบประมาณ 6,927,500.-บาท ราคากลาง 6,550,000.-บาท | บริษัทโสภณวิศวกรรมก่อสร้างจำกัด (6,530,000.-) | 24 ส.ค.59 | 1 เม.ย.60 | ดำเนินการไปแล้ว 62.00% | - | กองการศึกษา | เบิกจ่าย งวดที่ 3 แล้ว |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 งบประมาณจัดสรร 9,667,000.-บาท และเงินเทศบาลสมทบ (291,400.-บาท) รวมเป็นเงิน 9,958,400.-บาท | หจก.ภูสิทธิก่อสร้าง(9,958,000.-) | 28 มี.ค.59 (300วัน) | 28 ก.พ.60 | ดำเนินการไปแล้ว 100.00% | - | กองการศึกษา | กำลังจะส่งงานงวดที่ 6 |
| 4. | โครงการทาสีอาคารเรียน,อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลฯ (804,000.-บาท) | หจก.ธนาเศรษฐ์สินทรัพย์ (416,877.75.-) | 3 มี.ค.60 | 16 พ.ค.60 | เข้าดำเนินการแล้ว 25.00% | ผู้รับจ้างมาแล้ว | พัสดุ กองคลัง |  |

-3-

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้ง บริเวณสามแยกหมอณุ (120,000.-บาท | บริษัทสยามเทค จำกัด (120,000.-) | - | - | ทำฎีกาเบิกจ่ายแล้ว |  | สำนักปลัดฯ | ซุ้มเก่ากองช่างกำลังเช็คราคา |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาธารณประโยชน์(1,267,000.-บาท) ถนนเพ็ชรรัตน์ ถึงถนนในสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด (กว้าง 4.00 -6.00 เมตร) | บริษัทยอดมิ่งขวัญการโยธา (1,240,000.-) | 30 มี.ค.60 | 27 มิ.ย.60 | ทำสัญญาแล้ว (ยังไม่เข้าทำงาน) | ให้เร่งรัด | กองช่าง |  |
| 3. | โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามชุมชนหน้าวัดห้วยยอด (300,000.-บาท) | บริษัทจีเนียคิด (297,000.-) | 16 มี.ค.60 | 15 พ.ค.60 | ทำสัญญาแล้ว | ให้กองสวัสดิการฯทำหนังสือแจ้ง เจ้าอาวาส วัดห้วยยอด | กองสวัสดิการฯ |  |
| 4. | โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชน (342,000.-บาท) |  |  |  | ทำขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว |  | กองการศึกษา |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานบริการประชาชน (จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 4 ตัว) (14,000.-บาท) |  |  |  | มอบกอบสวัสดิการฯขออนุมัติ |  | กองสวัสดิการฯ |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เวที คสล.พร้อมหลังคา ข้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนแพรก (90,000.-บาท) |  |  |  | รอประมาณการ จากกองช่าง |  | กองสวัสดิการฯ |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ทำการชุมชนตลาด (60,000.-)บาท |  |  |  | รอประมาณการ จากกองช่าง |  | กองสวัสดิการฯ |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่บ้านวัฒนา ซอย 1 (1,255,000.-บาท) |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ(กำลังทำราคากลาง) |  | กองช่าง |  |

-4-

รายงานติดตามการดำเนินงานโครงการ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ปี 2559)

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย (2,290,000.-บาท) | - | - | - | รอประกาศจัดซื้อ -จัดจ้าง | - | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 18 ด้านทิศเหนือ เริ่มจาก ถนนเพชรเกษม ถึงถนนเทศบาล 22 (945,000.-บาท) | หจก.ง้วนวัสดุภัณฑ์ (729,500.-) | 27 ก.พ.60 | 27 มิ.ย.60 | กำลังดำเนินการ 25.00% | - | กองช่าง | ส่งงาน งวดที่ 1 แล้ว |

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2560

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเพชรเกษม จากสี่แยกหมอณุไป ทางทิศใต้ ถึงถนนเทศบาล 10 (2,017,000.-บาท) | - | - | - | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 16 - 27 มี.ค.60 | - | กองช่าง | ได้ผู้รับเหมาแล้ว |
| 2. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 (328,000.-บาท | - | - | - | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 16 - 27 มี.ค.60 | - | กองช่าง | ยกเลิกประกาศ |
| 3. | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนรอบสนามฟุตบอล พร้อมลานจอดรถ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด (2,605,000.-บาท) | - | - | - | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 17 - 28 มี.ค.60 | - | กองช่าง | ทำราคา กลางใหม่ |
| 4. | โครงการจัดซื้อโคมไฟ LED จำนวน 30 ชุด เพื่อเพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเพชรเกษม ถนนมหามิตร ถนนพิศาลสีมารักษ์ ถนนเทศบาล 5,22 (480,000.-บาท) | - | - | - | อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง | - | กองช่าง |  |

-5-

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2560

| ลำดับ ที่ | เรื่อง/โครงการ | ผู้รับจ้าง | สัญญา | ขั้นตอนการดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรค | กองรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |  |  |  |
| 5. | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมดาดคอนกรีตป้องกันดินกัดเซาะ ถนนสนามกีฬา (จากสามแยกถนนประชารื่นรมย์ ถึงสามแยกไป ถนนเพ็ชรรัตน์) (3,069,000.-บาท | - | - | - | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 17 - 28 มี.ค.60 | รอราคากลาง | กองช่าง |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างปรัปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนามสมมิตร ซอย 3 (1,130,000.-บาท) | - | - | - | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 21 เม.ย. - 5 พ.ค.60 | - | กองช่าง |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หน้าศาลาบำเพ็ญกุศลวัดห้วยยอด (763,000.บาท) | - | - | - | ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 21 เม.ย. - 5 พ.ค.60 | - | กองช่าง |  |
| 8. | โครงการขุดลอกสระน้ำบริเวณสนามกีฬากลาง อำเภอห้วยยอด (1,327,000.-บาท | หจก.จักรพงษ์ การโยธา (1,277,000.-บาท) | - | - | ทำสัญญา 24 เม.ย.2560 | - | งานป้องกันฯ |  |

-6-

3.2 เรื่อง นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1. | -โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ | ติดตามหลักประกันสัญญากับธนาคาร (ทำหนังสือติดตาม ครั้งที่ 3 แล้ว) | งานนิติการ |  | / |  | อัยการ ฟ้องแล้ว |
| 2. | -ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามบาสเกตบอล/ฟุตซอล | กองช่างตรวจสอบสถานที่แล้ว (รอทำพร้อมขยายเขตไฟสระว่ายน้ำ) | กองช่าง |  | / |  | รอไว้ก่อน |
| 3. | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนควนหนังขำใต้สายลิกไนท์ไม่มีน้ำประปาใช้ | -กองช่าง สอบถามการขยายเขตประปา -มอบนิติกรทำหนังสือ | กองช่าง/ |  | / |  |  |
| 4. | ตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปา เวลา 08.30 และ 16.00 น. | -ให้จดเลขมาตรน้ำว่าใช้วันละกี่หน่วย | สำนักปลัดฯ กองการศึกษา(ศพด.) สนามกีฬา รร.เทศบาล อาคารยิม อาคาร 3 |  | / |  |  |
| 5. | -ซ่อมถนนบ้านจ่าฉ้าย | รอดำเนินการ (ทำเฉพาะปากทางเช้า) | กองช่าง |  | / |  |  |
| 6. | ทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด จำนวนเงิน 487,000.-บาท | อยู่ระหว่างจัดซื้อ – จัดจ้าง (ส่งพัสดุแล้ว) | กองการศึกษา |  | / |  |  |

-7-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7. | การปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ (สัญญาแล้วเสร็จ วันที่ 28 พ.ค.60) | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ |  | / |  | พื้น /โต๊ะ |
| 8. | การจัดภูมิทัศน์บริเวณหน้าและรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ | ราคากลางส่งพัสดุแล้ว | กองการศึกษา กองช่าง |  | / |  | สรุปปลูกหญ้า ต้นไม้ (เพิ่มเติมแผนประตูม้วน ผ้าม่าน) |
| 9. | การวางท่อระบายน้ำถนนประชารื่นรมย์ | รอดำเนินการ (งบประมาณ 150,000.-บาท) (รถตักหน้าขุดหลังซ่อม) | กองช่าง |  |  | / |  |
| 10. | ให้ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนเทศบาล+ศพด เอาใจใส่ดูแล และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพศักยภาพในการเรียนและการแข่งขันในการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ | ตรวจเยี่ยม ร.ร.แล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค.60 | ร.ร.เทศบาล/ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | / |  |  |
| 11. | การปรับปรุงตลาดเทศบาล 2547 ให้มีความสะอาด สะดวกซื้อ หรือส่งเสริมให้มีการจับจ่ายมาซื้อของในตลาด | ทาสีเสาแล้ว แต่ต้องปรับปรุงโคนเสาอีกครั้ง และทาสีผนังข้างหลัง กองช่างดำเนินการเอง | กองสาธารณสุขฯกองช่าง |  | / |  |  |
| 12. | ให้ทำความสะอาดศาลาบำเพ็ญ ให้มีความสะอาด | ดำเนินการแล้ว | กองสาธารณสุขฯ | / |  |  |  |

-8-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 13. | การขุดคูถนนเทศบาล 22 ให้ขุดคูวางท่อ ข้ามถนนด้วย | ตัดถนนแล้ว (รอรถตักหน้าขุดหลังกำลังซ่อมอยู่) | กองช่าง |  | / |  |  |
| 14. | การปรับปรุงลานกีฬาที่เกิดจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน | แจ้งหนังสือพร้อมราคาที่จะซ่อมให้ผู้รับจ้างแล้ว (ครั้งที่ 6) | กองการศึกษา กองช่าง |  | / |  | ยังไม่ได้หนังสือตอบจากบริษัท |
| 15. | สายไฟแอร์หลุด | กองช่างแจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแล้ว (ช่างมาแล้ว) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ | กองการศึกษา |  | / |  |  |
| 16. | จ้างตีเส้นจราจรทางม้าลายถนนเพชรเกษม ถนนมหามิตร ถนนประชารื่นรมย์ ถนนเทศบาล5 | กำลังทำราคากลาง | พัสดุ |  | / |  |  |
| 17. | ปรับปรุงสนามฟุตซอล แจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมรูปถ่ายสนามฟุตซอล | ทาสีพื้นเป็นสีเขียว-ขาว (รอดำเนินการเนื่องจากฝนตก) | กองช่าง |  | / |  |  |
| 18. | ทาสีรั้วสนามเทนนิส | ดำเนินการแล้ว | กองช่าง | / |  |  |  |
| 19. | รื้อกองปูนข้างสนามเทนนิส | กองช่างแจ้ง บ.ตากใบการโยธาดำเนินการ ภายในวันที่ 15 มี.ค.60 (ยังไม่เข้าทำ) | กองช่าง |  | / |  |  |

-9-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 20. | ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ในสวนตำหนักรื่นรมย์ | อยู่ระหว่างจัดซื้อ-จัดจ้าง | กองช่าง |  | / |  |  |
| 21. | ทำหลังคาด้านหลังศาลาบำเพ็ญกุศล | มอบกองสาธารณสุข ซื้อวัสดุให้ กองช่างดำเนินการ | กองสาธารณสุขฯ กองช่าง |  |  | / |  |
| 22. | เลนรถจักรยานรอบสนามกีฬาควนหนังขำ | รอก่อสร้างถนนรอบสนามกีฬาแล้วเสร็จก่อน | กองช่าง |  |  | / |  |
| 23. | ขยายผิวจราจรจากศาลาบำเพ็ญกุศลทางขึ้น วัดห้วยยอด | รอดำเนินการ | กองช่าง |  |  | / |  |
| 24. | ปรับปรุงฝาครอบเมรุ | ฝาเสร็จแล้วแต่ยังไม่ติดตั้ง | กองสาธารณสุขฯ |  | / |  |  |
| 25. | ปรับคอสะพาน ช่วงหัวสะพานโรงฆ่าสัตว์ | รอดำเนินการ | กองช่าง |  |  | / |  |
| 26. | ปรับปรุงโครงโค้ง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้แผ่น เมทัลชีทสีเหลือง | รอโอนเงิน (ได้ใบเสนอราคามาแล้ว) | กองช่าง |  | / |  |  |
| 27. | ทาสีหัวกรงนก ศาลา ซุ้ม และเวที สวนเฉลิม พระเกียรติฯ | รอดำเนินการ | กองช่าง |  |  | / |  |
| 28. | ล้างตะไคร้น้ำ กำแพงป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ | รอดำเนินการ | กองช่าง |  |  | / |  |

-10-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 29. | ขยาย ปรับปรุงผิวจราจร ถนนทางเท้า -ออกภายในเมรุวัดห้วยยอด | เข้าแผนฯ (รอดำเนินการ) | กองช่าง กองสาธารณสุขฯ |  |  | / |  |
| 30. | ปรับปรุงป้ายคติธรรมสอนใจ หน้าเมรุวัดห้วยยอด | ป้ายเสร็จแล้วยังไม่ติดตั้ง | กองสาธารณสุขฯ |  | / |  |  |
| 31. | ทำที่แขวนประทัด หน้าศาลาบำเพ็ญกุศล | ดำเนินการแล้ว | กองสาธารณสุขฯ | / |  |  |  |
| 32. | ดึงปล่องควันหลังศาลาให้ยกสูงขึ้นอีก | รอดำเนินการ | กองสาธารณสุข |  |  | / |  |
| 33. | ให้ซ่อมตะแกรง ตาข่ายด้านหลังศาลา | รอดำเนินการ | กองสาธารณสุข |  |  | / |  |
| 34. | ให้ทำประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนสำหรับเก็บ ถ้วย จาน ให้เรียบร้อย | รอประมาณการจากกองช่าง | กองสาธารณสุข กองช่าง |  | / |  |  |
| 35. | ปรับปรุงแป้นบาสใหม่ | ให้เช็คราคา เพื่อจัดซื้อใหม่ | กองการศึกษา |  |  | / |  |
| 36. | พัดลมสกปรกให้ดำเนินการด้วย | ทยอยทำ | ร.ร.เทศบาลฯ |  | / |  |  |
| 37. | ติดตั้งถังดับเพลิง จำนวน 6 ถัง โรงเรียนเทศบาลฯ | ดำเนินการแล้ว | งานป้องกัน | / |  |  |  |
| 38. | อาคารเรียน 3 - 4 โรงเรียนเทศบาลฯ หลังคารั่ว น้ำหยดลง ฝ้าเพดาน รอเข้าแผนเปลี่ยนหลังคาใหม่ โดยการใช้เมทัลชีทครอบคลุมหลังคาเดิมโดยไม่ต้องรื้อออก | สำรวจแล้วทำประมาณราคาอยู่ | โรงเรียนเทศบาลฯ |  | / |  |  |

-11-

นายกเทศมนตรีติดตามการปฏิบัติงานของกอง/ฝ่าย/งาน

จากการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2560

| ลำดับ | เรื่อง | การดำเนินการ | กอง/ฝ่าย/งาน ที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 39. | ขุดลอกร่องน้ำ ข้างอาคารอเนกประสงค์ให้น้ำไหลได้สะดวก | นัดทำความสะอาด วันที่ 9 พ.ค.60 | โรงเรียนเทศบาลฯ |  |  | / |  |
| 40. | ทาสีรั้วเหล็กหน้าอาคารเรียน 1 | มอบร.ร.ดำเนินการ | โรงเรียนเทศบาลฯ |  |  | / |  |
| 41. | ให้ปรับใช้ลูกลอยในที่เก็บน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ |  | โรงเรียนเทศบาลฯ |  | / |  | ตัดออก |
| 42. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไฟฟ้าไม่พอใช้ถ้าเปิดแอร์พร้อมกัน ทุกห้องไฟจะตัด | สำรวจแล้วต้องเปลี่ยนสายไฟจากสายอลูมิเนียมมาเป็นสายทองแดงพร้อมเปลี่ยนเบรกเกอร์ | กองการศึกษา กองช่าง |  |  | / |  |
| 43. | ให้ทาสีที่วางรองเท้าใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | มอบนักการ ศพด.ดำเนินการ | กองการศึกษา |  |  | / |  |
| 44. | ให้ใส่รางน้ำ PVC รองรับน้ำ จากหลังคากลางอาคาร ทั้ง 2 ฝั่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | มอบกองการศึกษาซื้อของ มอบกองช่างดำเนินการ | กองการศึกษา |  |  | / |  |
| 45. | ทำเคาน์เตอร์ห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ทำแบบแปลนแล้ว | กองการศึกษา กองช่าง |  | / |  |  |
| 46. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังคารั่ว ฝ้าเพดานชำรุด และปูนฝาผนังหลุดลอก | แจ้งผู้รับจ้างแล้ว | กองการศึกษา |  |  | / |  |
| 47. | ให้ทำทางลงให้เด็กเดินไป โรงอาหารได้ | กองช่างดำเนินการ | กองการศึกษา กองช่าง |  |  | / |  |
| 48. | สนามกีฬา ให้ทำฝาทองเหลือง ปิดท่อ 2 ฝา และเชื่อมเหล็กปิดหลุมปูน | ดำเนินการแล้ว กองช่างได้ทำฝาไม้ปิดแล้ว | กองช่าง | / |  |  |  |

-12-

ระเบียบวาระที่  4			เรื่อง    รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนถนนแพรก

(กองสาธารณสุขฯ)

นางวรรณรัตน์  อาจสมโภช			     ตามที่ นายสุชิต  เที่ยงธรรมได้อนุญาตให้เทศบาลใช้ประโยชน์ในที่ดิน สำหรับ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ		สร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนถนนแพรก และปัจจุบันเทศบาลไมได้ใช้ประโยชน์

จากอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนถนนแพรกแล้ว จึงได้แจ้งขอคืนพื้นที่ศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนถนนแพรก และจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้กองฯ ให้กองตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  นั้น

จากการตรวจสอบจากทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ งานพัสดุ กองคลัง ทราบว่า

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนถนนแพรก สร้างเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2544 ขนาดพื้นที่

ยาว 38 เมตร กว้าง 5 เมตร จำนวน 1 ห้อง ราคาสิ่งปลูกสร้าง 49,300.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม			    มอบกองสาธารณสุขฯ ทำหนังสือแจ้งนายสุชิต เที่ยงธรรม ว่าเทศบาลไม่สามารถ

ยกพื้นที่คืนให้ได้ เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงว่านายสุชิต เที่ยงธรรม เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้เช่า

ระเบียบวาระที่  5			เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(กองวิชาการฯ)

นางอรพินท์  ไชยคง				ด้วย กองวิชาการและแผนงาน มีความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

หัวหน้าสำนักปลัด		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

รก.ผอ.กองวิชาการฯ		ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โอนเพิ่ม

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดำเนินการ

ค่าใช้สอย

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โอนเพิ่ม  40,000.-บาท

รวมโอนเพิ่ม	 40,000.-บาท

โอนลด

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

-เงินสำรองจ่าย				โอนลด  40,000.-บาท

รวมโอนลด  40,000.-บาท

-13-

การโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ เป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ

เป็นอำนาจอนุมัติของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 26 ประกอบด้วย

ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2543

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม				อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ได้ตามเสนอ

5.2 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(กองการศึกษา)

นางนวนิจ สาคะโร				ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2560 ของกองการศึกษา มีรายจ่าย

รองปลัดเทศบาล		บางรายการที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย เนื่องจากเวลา

รก.ผอ.กองการศึกษา		ตั้งงบประมาณไว้ใช้ฐานข้อมูล SIS ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 มาคำนวณ

แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลเด็กนักเรียนตามรายไตรมาส

เนื่องจากในระหว่างภาคเรียนมีเด็กย้ายเข้า ย้ายออก ทำข้อมูลตามระบบ SIS ไม่ตรงกับ

ข้อมูลจริงที่มีอยู่ จึงทำยอดเงินที่ได้รับจากจัดสรรคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับงบประมาณ

ที่รองรับไว้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ดังรายการต่อไปนี้

โอนเพิ่ม

แผนงานการศึกษา

งานมัธยมศึกษา

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

-ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (TOP Up) 		ขอโอนเพิ่ม	2,000.-บาท

-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ม.ต้น	ขอโอนเพิ่ม	3,500.-บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ม.ต้น)		ขอโอนเพิ่ม	600.-บาท

-ค่าหนังสือเรียนระดับ (ม.ต้น)		ขอโอนเพิ่ม	1,000.-บาท

-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (ม.ต้น)		ขอโอนเพิ่ม	600.-บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			ขอโอนเพิ่ม	1,000.-บาท

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

-รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

-ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เด็กอนุบาล- ป.6 ขอโอนเพิ่ม 3,500.-บาท

-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กอนุบาล-ป.6)	         ขอโอนเพิ่ม  600.-บาท

-ค่าหนังสือเรียน (เด็กอนุบาล- ป.6)	         ขอโอนเพิ่ม 1,000.-บาท

-14-

-ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (เด็กอนุบาล–ป.6)      ขอโอนเพิ่ม 600.-บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เด็กอนุบาล-ป6.)         ขอโอนเพิ่ม 1,000.-บาท

รวมโอนเพิ่ม  15,400.-บาท

โอนลด

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดเงินเดือน

เงินเดือน

-เงินเดือนพนักงาน (ครู)			ขอโอนลด   15,400.-บาท

รวมโอนลด	   15,400.-บาท

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติโดยนายเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541 ข้อ 26 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม				อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ได้ตามเสนอ

5.3 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(กองสวัสดิการสังคม)

นายเฉลิมศักดิ์  ต้องชู				ด้วย งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม  มีความประสงค์ขอโอนเงิน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย

ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

2560 เพิ่มตามรายละเอียดต่อไปนี้

โอนเพิ่ม

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพชุมชน	โอนเพิ่ม 15,000.-บาท

รวมโอนเพิ่ม  15,000.-บาท

โอนลด

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย

-15-

- ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีอำเภอห้วยยอด  โอนลด  15,000.-บาท

รวมโอนลด 15,000.-บาท

การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของนายเทศนมตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 26  ประกอบด้วย ข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่2) พ.ศ.2543

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม				อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ได้ตามเสนอ

5.4 เรื่อง  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน (กองการศึกษา)

นางนวนิจ  สาคะโร			        ตาม  ที่เทศบาลมีมติให้มติให้พนักงานเทศบาล เดินทางไปราชการ

รองปลัดเทศบาล 		โดยเครื่องบินได้ เฉพาะคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นั้น

ขอให้พิจารณาให้ยกเลิกมติดังกล่าว และให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก

ค่าเครื่องบินได้ได้ใช้สิทธิในการเบิกค่าเครื่องบิน เนื่องจากปัจจุบันค่าเครื่องบินจะราคาถูก

ไม่แพงเหมือนครั้งก่อน และจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมากกว่า

มติที่ประชุม				เห็นชอบให้ยกเลิกมติเดิมและให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเครื่องบิน

ให้สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้

5.5 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อโต๊ะ -เก้าอี้ของนักเรียน (กองการศึกษา)

นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย			        เรื่องเดิม

ผอ.ร.ร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา				ด้วยในปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ที่จะถึง

ในเดือน พฤษภาคม 2560 นี้ ได้มีนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2559 ดังนี้

| ปีการศึกษา | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 2560 | 852 | เพิ่มขึ้นจำนวน 91 คนและคาดว่าเปิดภาคเรียนจะมีเด็กมาเพิ่มขึ้นอีก |
| 2559 | 761 |  |

ข้อเท็จจริง

โรงเรียนฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องการโต๊ะ-เก้าอี้ให้เพียงพอสำหรับ

นักเรียนในปีการศึกษาใหม่ (ปีการศึกษา 2560) จำนวน 100 ชุด

ข้อเสนอแนะ

ทางโรงเรียนฯ จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ได้โปรดพิจารณาดำเนินการ

ตามความจำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยยอดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-16-

มติที่ประชุม				ตรวจแล้ว แล้วการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ได้บรรจุอยู่ในแผนปีงบประมาณ

2560 แล้ว โดยเป็นการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นปะถมศึกษา จำนวน 50 ชุด

และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 50 ชุด งบประมาณ 150,000.-บาท

จึงมอบกองการศึกษาขอโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ โดยโอนลดจากเงิน

สำรองจ่าย จำนวน 150,000.-บาท หรือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยขออนุมัติ

สภาเทศบาล ตามระเบียบฯ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี

2560 (เดือนพฤษภาคม)

เลิกประชุมเวลา                        16.30  น.

(ลงชื่อ)                            ผู้จดรายงานการประชุม

(นางอรพินท์  ไชยคง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา  จันทร์โหนง)

ปลัดเทศบาล